# Konjunkturpaket Bahn über ÖBB Rahmenplan

# S T E I E R M A R K

## 2009-2012 ÖBB-Infrastruktur Bau AG

## Eisenbahninfrastruktur

## Bahnhof Feldbach – Umbau

Maßnahmen: Herstellung Barrierefreiheit – Errichtung Mittelbahnsteig inkl. Lifte

Baubeginn: 2011

voraussichtliche Inbetriebnahme: 2012

Gesamtkosten: € 3,0 Mio

## Bahnhof Peggau-Deutschfeistritz - Umbau

Maßnahmen: Errichtung neuer Haus- und Mittelbahnsteig, Errichtung eines Personentunnels, Erneuerung von Gleisanlagen

Baubeginn: 2009

voraussichtliche Inbetriebnahme: 2010

Gesamtkosten: € 8,5 Mio

## Bahnhof Weissenbach-St. Gallen

Maßnahmen: Errichtung Randbahnsteige

Baubeginn: 2010

voraussichtliche Inbetriebnahme: 2010

Gesamtkosten: € 0,5 Mio

## Bahnhof Laßnitzhöhe – Umbau

Maßnahmen: Errichtung Mittelbahnsteig inkl. Personentunnel

Baubeginn: 2010

voraussichtliche Inbetriebnahme: 2011

Gesamtkosten: € 5,2 Mio

## Bahnhof Liezen – Umbau

Maßnahmen: Errichtung neuer Haus- und Mittelbahnsteig, Errichtung einer Park&Ride Anlage, Verlegung des Busterminals

Baubeginn: 2009

voraussichtliche Inbetriebnahme: 2010

Gesamtkosten: € 4,98 Mio

## Hauptbahnhof Graz – Neugestaltung Bahnsteige und Anlagen

Maßnahmen: Neugestaltung der Bahnsteige (Dächer, Kantenhöhe, Möblierung, …), Umbau sämtlicher Gleisanlagen unter Berücksichtigung der viergleisigen Einbindung der Koralmbahn, Umbau des Lokomotivstandortes inkl. der Werkstätten

Baubeginn: 2009

voraussichtliche Inbetriebnahme: 2013

Gesamtkosten: € 66,6 Mio

## Bahnhof Bruck a. d. Mur – Umbau

Maßnahmen: Neubau Steg zum Parkdeck, Erneuerung der Wegeleit- und Blindenleitsysteme, Einbau von Liften, Neubau/Renovierung der Bahnsteigdächer, Umbau des Vorplatzes, Erneuerung der Bahnsteige

Baubeginn: 2009

voraussichtliche Inbetriebnahme: 2013

Gesamtkosten: € 21,4 Mio

## Bahnhof Leibnitz – Um- /Neubau

Maßnahmen: Modernisierung des Bahnhofes sowie Anpassung an Kundenanforderungen, Errichtung von Bahnsteigen, Auflassung von Eisenbahnkreuzungen (Unterführungen)

Baubeginn: 2009

voraussichtliche Inbetriebnahme: 2012

Gesamtkosten: € 82,5  Mio

Bahnhof Admont – Umbau

Maßnahmen: Errichtung Bahnsteig

Baubeginn: 2010

Voraussichtliche Inbetriebnahme: 2010

Gesamtkosten: € 0,8 Mio

## Investitionen in das Bestandsnetz

Maßnahmen:

- Erneuerung von Gleisanlagen zur Beseitigung von Langsamfahrstellen, die negativ auf den Fahrplan wirken, um die Pünktlichkeit der Züge zu verbessern

Baubeginn: 2009

voraussichtliche Inbetriebnahme: 2010

Gesamtkosten: € 9,8 Mio

Gesamtinvestitionen aus dem Konjunkturpaket € 203,2 Mio